# 产品需求文档 (PRD)

Affiliates Analysis Dashboard & AI Agent

## 产品愿景

将Affiliate Manager每月依赖手动操作、繁重电子表格的报告工作流，转变为自动化、AI 辅助的工具看板。通过统一分散的佣金数据和历史活动知识，使manager快速做出数据驱动的决策。

## 1. 目标受众与问题陈述

目标用户：Affiliates Manager, COO, Finance。

当前痛点：

数据碎片化：每月的佣金报告 (CSV) 极度分散。跨季度追踪affiliates的表现需要手动合并 Excel（VLOOKUP、数据透视表）。

知识流失：历史活动细节、affiliate payout structure调整和政策变更都存在于静态的 Word 文档或零散的邮件中。当数据出现激增或骤降时，managers很难回想起到底是哪个具体的活动导致了这种变化。

报告负担过重：生成Business Insights和总结每月的affiliates payout健康状况需要耗费数小时进行手动制表和撰写。

## 2. 端到端用户工作流

步骤 1：自动化数据摄取（“即传即忘”阶段）

Users导航到“数据上传”侧边栏，将原始的monthly payout CSV 拖入系统。系统会自动将其保存到本地持久化仓库，检查重复项，并无缝地与所有历史数据合并。无需手动对齐 Excel。

步骤 2：交互式可视化探索（“宏观视图”）

看板即时更新。users使用全局下拉菜单选择目标年份和月份。他们通过预配置的 Plotly 图表查看交互式指标：已付与未付状态、银行支付分布以及流量比例。

步骤 3：战略性 AI 问询（基于 RAG 聊天的“微观视图”）

发现异常（例如，2021 年 8 月出现大幅激增）后，Users打开 AI 助手侧边栏。他们提问：“What campaigns did we have in 2020? ”AI 立即查询本地 ChromaDB 向量数据库（包含过去的历史文档），并在不离开当前页面的情况下结合上下文做出响应。

步骤 4：自动化报告（“输出”阶段）

在审查结束时，经理点击“生成 AI 洞察 (Generate AI Insights)”。系统将当前看板的数据上下文和相关的知识库历史记录输入给 LLM（大语言模型），生成一份 Markdown 格式的、专业的财务评论，随时可以复制到高管汇报邮件中。

## 3. 核心功能规格

| 功能模块 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 智能数据仓库 | 自动化 CSV 上传、持久化存储 (uploaded_monthly_data/)、去重，以及基于 pandas 的跨时间范围自动合并。 | P0（关键） |
| 动态 UI 与过滤 | 全局年份/月份状态管理。自动默认选择最新可用月份。可展开/收起的页面布局。 | P0（关键） |
| RAG 知识库 | 支持上传 .txt/.docx 文件。文档分块、嵌入向量生成以及 ChromaDB 向量索引。 | P1（高） |
| 上下文感知 AI 洞察 | ContextBuilder 将看板图表序列化为文本。Gemini LLM 将此与 RAG 数据综合，撰写高管摘要。 | P1（高） |
| 交互式聊天侧边栏 | 固定高度、可滚动的聊天界面。提供展开/收起切换开关。在 st.session_state 中保留聊天记录。 | P2（中） |

## 4. 技术架构要求

前端/路由：使用 Streamlit (Python) 进行快速 UI 开发和交互式状态管理。

数据处理：使用 Pandas 进行繁重的数据处理、合并、分组和聚合。使用 Plotly 制作响应式图表。

AI 模型引擎：使用 Google Generative AI (Gemini Flash/Pro) 进行 RAG 问答和综合报告生成。

向量数据库：使用 ChromaDB（本地持久化）存储文档嵌入向量（基于 sentence-transformers）。